ПРОЕКТ

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28 июня 2024 года № 360

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области                                       на 2024 – 2026 года»

В целях реализации социально-экономической политики в сфере обеспечения, развития коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории  МО «Город Отрадное», в соответствии с Постановлением администрации МО «Город Отрадное» от 30 декабря 2013 года № 571 «Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 года» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (gasu.gov.ru.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

по общим вопросам							               А.В. Ченчик

Разослано: дело – 3, прокуратура, управление жилищно-коммунального хозяйства, ФЭУ, орг. отдел, управление правового и кадрового обеспечения,  МП «УКХ»,  МБУ «ЦБО», СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

МО «Город Отрадное»

от 28.06.2024 года № 360

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 года»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, благоустройства на территории Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2026 года» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Город Отрадное» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Комитет по строительству Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области МБУ «ЦБО» |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Город Отрадное» Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Комитет по строительству Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан на территории МО «Город Отрадное». |
| Задачи муниципальной программы | - Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети дорог местного значения и сооружений на них. - Выполнение проектирования строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. - Улучшение санитарного состояния города, поддержание чистоты и порядка на улицах города и создание безопасных условий для жителей. - Создание доступной, комфортной и безопасной среды для организации досуга и поддержания спортивного образа жизни детей. - Повышение комфортности городской среды с повышением индекса качества городской среды. - Обеспечение безопасности граждан. - Организация отдыха граждан на придомовых территориях. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 2024 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 3 дороги. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 проект. - 3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 3 площадки. - 4.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 2 детские площадки. - 5.Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» - 3 общественные территории. - 6. Устройство видеонаблюдения – 1 городская сеть. - 7. Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» - 1 дворовая территория. 2025 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 0 дорог. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках – 0 шт. - 3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. 2026 год 1 Количество отремонтированных автомобильных дорог – 2 дороги. 2. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области – 2 свалки. 3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2024 – 2026 годах. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования за 2024 – 2026 г.г. 498 109,9 тыс. рублей В том числе: Местный бюджет – 384 716,8 тыс. рублей. Областной бюджет – 103 393,1 тыс. рублей Бюджет Кировского района - 10 000,0 тыс. рублей Общий объем финансирования за 2024 год – 227568,9 тыс. рублей. В том числе: Местный бюджет –174 434,7 тыс. рублей. Областной бюджет – 43 134,2 тыс. рублей. Бюджет Кировского района - 10 000,0 тыс. рублей Общий объем финансирования 2025 год – 112 150,5 тыс. рублей. В том числе: Местный бюджет – 112 150,5 тыс. рублей. Областной бюджет – 0 тыс. рублей Общий объем финансирования 2026 год – 161 352,5 тыс. рублей. В том числе: Местный бюджет – 101 093,6 тыс. рублей. Областной бюджет – 60 258,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 2024 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 3 дорог. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 проект. - 3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 3 площадки. - 4.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 2 детские площадки. - 5.Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» - 3 общественные территории. - 6. Устройство видеонаблюдения – 1 городская сеть. - 7. Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» - 1 дворовая территория. 2025 год - 1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 0 дороги. - 2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках – 0 шт. - 3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. 2026 год 1 Количество отремонтированных автомобильных дорог – 2 дорог. 2. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области – 2 свалки. 3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Её состояние имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса.

Четкая и бесперебойная работа городского транспорта может быть обеспечена при наличии хорошо развитой сети городских улиц и дорог, при рациональном их расположении в плане города, надлежащей связи магистральных улиц между собой и с улицами местного значения. Отдельные элементы улиц (проезжая часть, тротуары, пешеходные дорожки) обеспечивают пропуск транспортных средств и пешеходов.

На территории муниципального образования, расположено 150 МКД. Начиная с 2008 года, на территории города проводятся работы капитального характера с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств области.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-  создание комфортных и благоприятных условий проживания населения на территории МО «Город Отрадное»;

- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения;

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Отрадненского городского поселения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог местного значения и сооружений на них;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства на дорогах;

- создание безопасных и комфортных условий для пешеходов;

- организация отдых граждан, детей на придомовых территориях;

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы – 2024 – 2026 года.

- Мероприятия Программы

1. Приведение в нормативное состояние дорог местного значения.

2. Текущее содержание дорожных сетей и сооружений на них.

3. Организация единой сети видеонаблюдения.

4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Текущее содержание и благоустройство городских территорий.

6. Устройство детских и спортивных площадок.

7. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

8. Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области».

9. Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках.

10. Ликвидация несанкционированных свалок.

- Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем средств на развитие и усовершенствование дорожного хозяйства, обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности и на благоустройство территории МО «Город Отрадное» определяется на основании сметной документации и калькуляции затрат.

- Планируемые показатели выполнения Программы

2024 год

1.Количество отремонтированных автомобильных дорог –  3 дорог.

2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 проект.

3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - 2 площадки.

4.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения – 2 детские площадки.

5.Мероприятия по благоустройству МО «Город Отрадное» - 3 общественные территории.

6. Устройство видеонаблюдения – 1 городская сеть.

7. Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» - 1 дворовая территория.

2025 год

1.Количество отремонтированных автомобильных дорог – 2 дороги.

2.Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках – 0 шт.

3.Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт.

2026 год

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог – 0 дорог.

2. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области – 2 свалки.

3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 0 шт.

- Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения Программы:

- отремонтировано дорог – процентов от требующего ремонта количества дорог;

- благоустройство дворовой территории – процентов от требующих ремонта количества дворовых территорий многоквартирных домов.

8.   Участники Программы

Администрация МО «Город Отрадное».

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по строительству Ленинградской области.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

МБУ «ЦБО»

Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области.

- Контроль за выполнением Программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Город Отрадное».